عرض فني ومالي

تحسين وتطوير متجر ويلو الإلكتروني

Shopwelo.com

─────────────────────────

| مقدم من Ahmed Ali Full-Stack Digital Strategist hello@ahmedali.online | مقدم إلى متجر ويلو ¦ Welo منتجات صحية بدون سكر shopwelo.com |
| --- | --- |

أبريل 2026

سري وخاص • لا يجوز المشاركة بدون إذن

فهرس المحتويات

أولاً: الملخص التنفيذي	3

ثانياً: تحليل الوضع الحالي لمتجر ويلو	4

ثالثاً: تحليل المنافسين	7

رابعاً: خطة التحسينات المقترحة	9

خامساً: العرض المالي	12

سادساً: الجدول الزمني للتنفيذ	13

سابعاً: منهجية العمل	14

ثامناً: التوصيات والخطوات التالية	15

أولاً: الملخص التنفيذي

يسعدني تقديم هذا العرض الفني والمالي المتكامل لتحسين وتطوير متجر ويلو (Shopwelo.com) المتخصص في المنتجات الصحية بدون سكر في السوق السعودي. بعد تحليل شامل للمتجر ودراسة معمقة للمنافسين الرئيسيين (سناف، قرين فود، بنانا)، حددت مجموعة من نقاط التحسين الجوهرية التي سترفع معدل التحويل وتعزز تجربة المستخدم بشكل ملموس.

يعتمد العرض على خبرة تتجاوز 5 سنوات في التسويق الرقمي والتطوير الرقمي في أسواق الخليج والشرق الأوسط، بما يشمل العمل مع علامات تجارية كبرى مثل أوريدو وQNB وأمازون مصر والخطوط السعودية.

الهدف الرئيسي: تحويل متجر ويلو من متجر جديد إلى متجر احترافي جاهز للنمو والمنافسة في سوق المنتجات الصحية السعودي النتيجة المتوقعة: زيادة معدل التحويل وتحسين تجربة المستخدم وبناء ثقة العميل منذ الزيارة الأولى

ثانياً: تحليل الوضع الحالي لمتجر ويلو (Shopwelo.com)

1. الصفحة الرئيسية (Homepage)

الملاحظات الرئيسية:

| العنصر | الملاحظة والتوصية |
| --- | --- |
| البنر الرئيسي | يوجد بنر واحد فقط يوجه لمنتج واحد. المنافسون يستخدمون سلايدر متعدد البنرات مع عروض متنوعة. يحتاج لسلايدر ب 3-5 بنرات بعروض مختلفة وCTA واضح. |
| الأقسام المكررة | القائمة الجانبية تعرض كل تصنيف مرتين (بسكويت بدون سكر مضاف مكرر، ويفر بدون سكر مضاف مكرر). هذا يعطي انطباع بعدم الاحترافية. |
| عناصر الثقة | أيقونات الشحن والدفع والدعم موجودة لكن بدون صور فعلية (الصور لا تظهر / Lazy load فاشل). يحتاج إصلاح وتصميم أيقونات مخصصة. |
| قسم المقالات | موجود 4 مقالات وهذا جيد للSEO، لكن تاريخ النشر كله 28 مارس 2026 مما يعطي انطباع أن المحتوى تم إضافته دفعة واحدة. |
| قصة المتجر | النص يحتوي على خطأ: "قصة متجر ويلوWel" بدل من Welo، والفقرة قصيرة جداً ولا تبني ثقة. الزر يوجه لمنتج وليس لصفحة "عنا". |
| الفوتر | فوتر أساسي بدون رقم ضريبي، بدون شهادة توثيق منصة الأعمال، وبدون روابط سوشيال ميديا ظاهرة. المنافسون يعرضون كل هذا بوضوح. |
| آراء العملاء | غير موجود نهائياً في الصفحة الرئيسية. سناف عنده قسم تقييمات عملاء ضخم يبني ثقة كبيرة. مطلوب إضافة قسم تقييمات فوراً. |
| شريط العروض | لا يوجد شريط علوي (Announcement Bar) بأكواد خصم أو عروض. سناف وقرين فود وبنانا كلهم عندهم شريط عروض علوي فعال. |

2. التنقل والقوائم (Navigation)

القائمة الرئيسية تحتوي على تصنيفات معقولة (بدون سكر مضاف، سناكس مخبوز، بروتين بار، خالي من الجلوتين، مشروبات، كيتو، عضوي، شوفان)، لكن المشكلة الأساسية هي تكرار كل تصنيف فرعي مرتين في القائمة المنسدلة. هذا يحتاج إصلاح فوري.

كذلك لا توجد صفحة "الماركات التجارية" (Brands) مثل سناف وبنانا. وجود صفحة براندز يساعد العميل على البحث حسب العلامة التجارية ويرفع الثقة.

3. صفحات المنتجات

الصفحة الرئيسية تعرض قسم "الأكثر مبيعاً" لكن بدون منتجات ظاهرة (ربما بسبب JavaScript dependency). الصور في البنرات الفرعية لا تظهر (Lazy loading غير مضبوط). المنافسون يعرضون المنتجات بأسعار واضحة وأزرار إضافة للسلة مباشرة.

بنانا تعرض بادجات مثل "جديد"، "كيتو"، "خالي من الجلوتين"، "تصفية" على كل منتج. هذا غير موجود عند ويلو.

4. صفحات التصنيفات والعروض

صفحة العروض والبكجات موجودة لكن تحتاج تحسين في العرض وإبراز نسبة الخصم. سناف يعرض العروض ببنرات مخصصة لكل فئة (عروض الحلا، عروض المكرونة، عروض كبرى). قرين فود يعرض بكجات مكملات وبوكسات سناكات. بنانا عندها صفحة تصفية مخصصة.

5. تجربة الجوال

المتجر مبني على منصة سلة والثيم يدعم الريسبونسف بشكل أساسي، لكن هناك فرص لتحسين تجربة الجوال من ناحية حجم الأزرار (Touch Targets)، وسرعة التحميل، وتحسين عرض المنتجات في الشاشات الصغيرة. القائمة الجانبية في الموبايل تحتاج ترتيب وتنظيف من التكرارات.

6. عناصر الولاء والتحويل

لا يوجد برنامج ولاء أو نقاط مكافآت. سناف عنده برنامج "أصدقاء سناف" ونظام ولاء مفعل. بنانا عندها نقاط مكافآت على كل طلب. قرين فود عنده بطاقات إهداء إلكترونية وكود خصم 5% لأول طلب (NEW5). كل هذه العناصر غائبة عن ويلو.

ثالثاً: تحليل المنافسين

تم تحليل 3 منافسين رئيسيين في سوق المنتجات الصحية السعودي:

| العنصر | Snaf.co | GreenFood9 | Banana.sa |
| --- | --- | --- | --- |
| المنصة | سلة | سلة | OpenCart مخصص |
| شريط عروض علوي | ✔ موجود | ✔ كود NEW5 + شحن مجاني | ✔ كود 5% لأول طلب |
| عدد التصنيفات | 8+ تصنيفات رئيسية | 6+ تصنيفات متدرجة | 10+ تصنيفات متعددة |
| صفحة البراندز | ✔ موجودة | ✔ موجودة + لوجوهات | ✔ موجودة + بادجات |
| آراء العملاء | ✔ قسم ضخم 20+ تقييم | ✔ 12+ تقييم مع صور | ✖ غير ظاهر |
| برنامج الولاء | ✔ أصدقاء سناف | ✖ غير موجود | ✔ نقاط مكافآت |
| بطاقات الإهداء | ✖ | ✔ موجودة | ✔ موجودة |
| المدونة | ✔ موجودة | ✔ موجودة | ✖ غير موجودة |
| الرقم الضريبي | ✔ ظاهر | ✔ ظاهر + توثيق | ✔ ظاهر + توثيق |
| فرع فعلي | ✖ | ✔ موجود | ✖ |
| ثنائي اللغة | ✖ عربي فقط | ✖ عربي فقط | ✔ عربي + إنجليزي |
| طرق الدفع | متعددة | متعددة + محفظة | متعددة + تقسيط |
| برنامج شركاء | ✖ | ✖ | ✔ موجود |

الخلاصة: ويلو يتأخر عن المنافسين في عدة نقاط جوهرية: عناصر بناء الثقة، آراء العملاء، برنامج الولاء، شريط العروض، وصفحة البراندز. الفجوة الأكبر هي مع سناف الذي يتفوق في تجربة المستخدم وعناصر الثقة والمحتوى التسويقي.

رابعاً: خطة التحسينات المقترحة

بناءً على التحليل، أقترح تنفيذ التحسينات على 3 مراحل حسب الأولوية:

المرحلة الأولى: إصلاحات حرجة وأساسيات الثقة (الأسبوع الأول)

| # | المهمة | الأثر المتوقع | الأداة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إصلاح تكرار التصنيفات في القائمة | احترافية المظهر | إعدادات سلة |
| 2 | إصلاح خطأ قصة المتجر (ويلوWel → Welo) | المصداقية | إعدادات سلة |
| 3 | إضافة شريط عروض علوي (Announcement Bar) | زيادة التحويل | CSS + إعدادات |
| 4 | إصلاح الصور المكسورة / Lazy Loading | تجربة المستخدم | CSS + JS |
| 5 | إضافة الرقم الضريبي وشهادة التوثيق | بناء الثقة | إعدادات سلة |
| 6 | إضافة روابط سوشيال ميديا في الفوتر | التواصل والثقة | إعدادات سلة |
| 7 | ترتيب سكاشن الصفحة الرئيسية | الانطباع الأول | إعدادات سلة |

المرحلة الثانية: تحسينات التحويل وتجربة المستخدم (الأسبوع الثاني)

| # | المهمة | الأثر المتوقع | الأداة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تحسين البنر الرئيسي: سلايدر 3-5 بنرات | زيادة التفاعل | CSS + JS |
| 2 | إضافة قسم آراء العملاء (Testimonials) | بناء الثقة | CSS + JS |
| 3 | إضافة بادجات المنتجات (جديد/كيتو/خصم) | تمييز المنتجات | CSS + JS |
| 4 | تحسين عرض المنتجات: إضافة سريعة للسلة | زيادة التحويل | CSS + JS |
| 5 | تحسين صفحة العروض وإبراز نسب الخصم | تحفيز الشراء | CSS + JS |
| 6 | تحسين صفحة المنتج الفردية: ترتيب المعلومات | تجربة المستخدم | CSS |
| 7 | تحسين تجربة الجوال وأحجام الأزرار | راحة الاستخدام | CSS |

المرحلة الثالثة: تحسينات متقدمة للنمو (الأسبوع الثالث)

| # | المهمة | الأثر المتوقع | الأداة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إضافة قسم التصنيفات البصرية (مثل سناف) | سهولة التصفح | CSS + JS |
| 2 | إضافة عداد تنازلي للعروض (Countdown Timer) | خلق الإلحاح | JS |
| 3 | تحسين SEO: Meta Tags وOpen Graph | تحسين الظهور | إعدادات + HTML |
| 4 | إضافة Popup ترحيبي بكود خصم | جمع الإيميلات | CSS + JS |
| 5 | تحسين سرعة التحميل والأداء | تجربة المستخدم | CSS + JS |
| 6 | إضافة قسم "منتجات شاهدتها مؤخراً" | زيادة المبيعات | JS |
| 7 | تحسين صفحة السلة وعملية الدفع | تقليل التخلي | CSS + JS |

خامساً: العرض المالي

يشمل العرض جميع التحسينات المذكورة أعلاه عبر المراحل الثلاث:

| المرحلة | المدة | التكلفة |
| --- | --- | --- |
| المرحلة الأولى: إصلاحات حرجة + أساسيات الثقة | 5-7 أيام عمل | 1,200 ر.س |
| المرحلة الثانية: تحسينات التحويل + تجربة المستخدم | 5-7 أيام عمل | 1,500 ر.س |
| المرحلة الثالثة: تحسينات متقدمة للنمو | 5-7 أيام عمل | 1,800 ر.س |
| الإجمالي (3 مراحل) | 15-21 يوم عمل | 4,500 ر.س |

خصم خاص: في حال الاتفاق على تنفيذ المراحل الثلاث معاً، الإجمالي يكون 3,800 ر.س بدلاً من 4,500 ر.س (خصم 15%) شروط الدفع: 50% مقدماً و 50% عند التسليم

ما يشمله العرض:

- تحليل شامل للمتجر والمنافسين (تم إنجازه)

- تنفيذ جميع التحسينات عبر CSS وJavaScript وإعدادات سلة

- تحسين التجربة على الجوال والديسكتوب

- تقرير مفصل بكل التعديلات التي تمت

- دعم فني لمدة أسبوع بعد التسليم

- توصيات مستقبلية للنمو المستمر

سادساً: الجدول الزمني للتنفيذ

| الفترة | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة |
| --- | --- | --- | --- |
| يوم 1-2 | إصلاح القوائم + الأخطاء |  |  |
| يوم 3-4 | الشريط العلوي + الصور |  |  |
| يوم 5-7 | الفوتر + السكاشن | البنر + التقييمات |  |
| يوم 8-10 |  | البادجات + العروض |  |
| يوم 11-14 |  | الموبايل + المنتجات | التصنيفات البصرية |
| يوم 15-18 |  |  | العداد + SEO + Popup |
| يوم 19-21 |  |  | الأداء + السلة + التسليم |

ملاحظة: الجدول الزمني قابل للتعديل حسب سرعة الاستجابة وتوفير المحتوى والصور المطلوبة من العميل.

سابعاً: منهجية العمل

طريقة العمل المقترحة:

- اجتماع انطلاق (Kickoff) لمراجعة التحليل وتحديد الأولويات مع العميل

- العمل على كل مرحلة بشكل مستقل مع تسليم ومراجعة في نهاية كل مرحلة

- تحديثات يومية عبر واتساب أو القناة المفضلة للعميل

- توثيق كل تعديل بشكل مفصل لضمان الشفافية

- جولة مراجعة واحدة للتعديلات البسيطة بعد كل مرحلة

الأولويات المقترحة للبداية:

أوصي بالبدء بالمرحلة الأولى فوراً لأنها تعالج مشاكل حرجة تؤثر على مصداقية المتجر والانطباع الأول للزائر. التكرارات في القوائم والأخطاء النصية وغياب عناصر الثقة (الرقم الضريبي، التوثيق) هي أول ما يلاحظه العميل ويؤثر على قرار الشراء.

هل التنفيذ مرحلة واحدة أم مراحل؟

أوصي بالتنفيذ على مراحل للأسباب التالية:

- يسمح للعميل بمراجعة كل مرحلة وتقديم ملاحظاته قبل الانتقال للتالية

- يقلل المخاطر المالية على العميل (يمكن البدء بالمرحلة الأولى فقط)

- يسمح بقياس الأثر الفعلي لكل مرحلة على الأداء والمبيعات

- يضمن جودة التنفيذ بدلاً من الاستعجال

ثامناً: توصيات إضافية للنمو المستقبلي

بعد إنهاء المراحل الثلاث، أوصي بالنظر في العناصر التالية لتعزيز نمو المتجر:

- تفعيل برنامج ولاء مثل "أصدقاء ويلو" لتحفيز الشراء المتكرر (متاح في سلة)

- إطلاق بطاقات إهداء إلكترونية لزيادة المبيعات في المناسبات

- تفعيل صفحة البراندز لإبراز العلامات التجارية المتوفرة

- الاستثمار في التسويق بالمحتوى: مقالات أسبوعية متخصصة في التغذية الصحية

- بناء حضور قوي على TikTok وInstagram بمحتوى تعليمي وترفيهي

- دراسة إمكانية تطبيق جوال لاحقاً لتعزيز تجربة العميل

- تفعيل التسويق عبر البريد الإلكتروني للعروض والمنتجات الجديدة

- بناء برنامج شراكات (Affiliate) لزيادة الوصول العضوي

شكراً لثقتكم

أتطلع للعمل معكم والمساهمة في نمو متجر ويلو

Ahmed Ali Full-Stack Digital Strategist hello@ahmedali.online ¦ ahmedali.online